|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 医院认可度不高 | 没有足够优势区别于传统病历 | 商业风险 |
| R2 | 无法实现病人查阅病历 | 医院特殊原因部分病例对病人保密 | 流程风险 |
| R3 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R4 | 无法获得足够的费用 | 产品开发时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |