项目章程

* **项目名称**

萤火速达APP

* **项目经理**

侯忠祺

* **项目背景**

某市拥有大学、职技等学校在校生至少十万

部分有闲余时间的大学生可以利用这个平台赚钱零花钱，有代取快递需求的学生可以利用这个平台节省时间，方便自己；

利用各自的时间优势，确保代取需求总会有方便的同学帮忙代取，平台付费完成后在给予代取的同学；

针对学校的快递代取点的时间分布及学生课余时间的分布特点，提供贴心、及时、高效的接取任务、快速分配任务等服务；

。

* **项目目标**

为在校大学生提供享受便利、贴心、实惠的代取快递服务平台，使宝贵的大学生活变得更加便利，让宝贵的大学时间得到充分的利用；

* **项目范围**
  + 主要系统：快递货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 学生系统：快递的任务接取、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、快递推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐货物管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**